ПЛАН-ГРАФИК

Выполнения курсового проекта 
по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

на тему 	Система отслеживания и планирования финансов 	
обучающимся	Рыжовым Константином Александровичем

специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения 	очная

| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование целей и задач по выданной теме курсового проекта | 21.01.25 – 25.01.25 | 24.01.25 |  |
| 2 | Составление плана-графика работы над КП и согласование его с руководителем | 26.01.25 – 28.01.25 | 27.01.25 |  |
| 3 | Обзор аналогов разрабатываемой системы (финансовые трекеры и инструменты визуализации бюджета) | 29.01.25 – 01.02.25 | 30.01.25 |  |
| 4 | Анализ предметной области, разработка функциональной модели предметной области | 02.02.25 – 05.02.25 | 04.02.25 |  |
| 5 | Формирование требований к системе на основании анализа предметной области | 06.02.25 – 08.02.25 | 06.02.25 |  |
| 6 | Написание введения, списка литературы, постановки задачи | 09.02.25 – 12.02.25 | 10.02.25 |  |
| 7 | Анализ задачи (определение основных функций: управление бюджетами, визуализация, распределение средств) | 13.02.25 – 16.02.25 | 15.02.25 |  |
| 8 | Проектирование архитектуры разрабатываемого приложения на движке Godot | 17.02.25 – 20.02.25 | 18.02.25 |  |
| 9 | Обоснование выбора алгоритмов для управления финансами и визуализации данных | 21.02.25 – 25.02.25 | 24.02.25 |  |
| 10 | Построение схемы взаимодействия модулей программы | 26.02.25 – 01.03.25 | 29.02.25 |  |
| 11 | Построение блок-схем алгоритмов отдельных модулей системы | 02.03.25 – 05.03.25 | 03.03.25 |  |
| 12 | Описание работы программы (основные функции и взаимодействие с пользователем) | 06.03.25 – 10.03.25 | 07.03.25 |  |
| 13 | Описание стандартных и пользовательских методов управления бюджетами | 11.03.25 – 15.03.25 | 13.03.25 |  |
| 14 | Описание структуры программного продукта | 16.03.25 – 20.03.25 | 18.03.25 |  |
| 15 | Описание методов защиты и их реализация | 21.03.25 – 25.03.25 | 24.03.25 |  |
| 16 | Разработка справочного руководства и руководства пользователя | 26.03.25 – 30.03.25 | 28.03.25 |  |
| 17 | Тестирование работы приложения (проверка расчетов и визуализации бюджета) | 31.03.25 – 05.04.25 | 01.04.25 |  |
| 18 | Написание заключения | 06.04.25 – 10.04.25 | 07.04.25 |  |
| 19 | Оформление работы | 11.04.25 – 15.04.25 | 14.04.25 |  |
| 20 | Получение отзыва руководителя, ознакомление с отзывом | 16.04.25 – 18.04.25 | 30.04.25 |  |
| 21 | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите | 19.04.25 – 22.04.25 | 03.05.25 |  |
| 22 | Защита проекта | 05.05.25 | 05.05.25 |  |

Руководитель:

«	»_ 	2025г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата

Обучающийся:

«	»_ 	2025г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата